Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2023 годы в 2018 году

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2023 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 29.12.2017 №114 (далее – муниципальная программа)).

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения Березняки и создание благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства на территории муниципального образования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение мониторинга документов территориального планирования и территориального зонирования;

- создание благоприятного инвестиционного климата на территории сельского поселения Березняки в сфере строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности территории сельского поселения Березняки путем интеграции в региональную государственную информационную систему территориального планирования Самарской области.

В рамках реализации мероприятия "Подготовка карты (плана) границ населенных пунктов сельского поселения Березняки, составление и вычерчивание обзорной схемы границ с использованием ортофотоплана и другого картографического материала" проведена подготовка и проверка документации, полученной в результате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде территориального планирования в эл.форме текстовое и графическое описание местоположения границ с.Березняки.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля внесенных изменений в границы населенных пунктов сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы ** |  |  |  | 100 |  |

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100%.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2018 год составил 28309,53 рублей.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2018 году составило – 28309,53 рублей, в том числе на:

- подготовку карты (плана) границ населенных пунктов сельского поселения Березняки, составление и вычерчивание обзорной схемы границ с использованием ортофотоплана и другого картографического материала – 28309,53 рублей.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось своевременное и в полном объеме финансирование муниципальной программы.

В 2018 году главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы вносились изменения в муниципальную программу, обусловленные в основном изменением сумм финансирования мероприятий муниципальной программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполнены в полной мере:

- своевременная и достоверная актуализация Генерального плана, в том числе материалов в текстовом и графическом виде;

- своевременная и достоверная актуализация правил землепользования и застройки, в том числе материалов в текстовом и графическом виде;

- карта (план) границ населенных пунктов сельского поселения Березняки;

- карта (план) границ территориальных зон сельского поселения Березняки.

- Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

- ,

- 1,0

- R=   _____1_____х 100% = 100 %

- 28309,53

- 28309,53

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Березняки, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2023 годы в 2019 году.

Глава сельского поселения Березняки				                        А.Е.Пургаев