**Российская Федерация**

**Собрание представителей сельского поселения Березняки**

**муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области**

**РЕШЕНИЕ**

**« 18 » декабря 2017 г. № 19-2**

Принято

Собраниям представителей

сельского поселения Березняки

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области

18.12.2017 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы** |  |

Во исполнении положений частей 1,2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березняковские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Березняки

муниципального района Кинель-Черкасскиий

Самарской области Т.А.Анчикова

УТВЕРЖДЕНА

решением собрания представителей

сельского поселения Березняки

от 18.12.2017 № 19-2

**Программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области»**

**на 2017-2033 годы**

**(далее- программа)**

**ПАСПОРТ**

**программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);  Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;  Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план сельского поселения Березняки, утвержден решением собрания представителей сельского поселения Березняки от 13.12.2013г. № 17-1 |
| Наименование заказчика | Администрация сельского поселения Березняки |
| Разработчики программы | Администрация сельского поселения Березняки |
| Цель программы | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Березняки путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Березняки, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | программа реализуется в один этап:  2017-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств дорожного бюджета сельского поселения составляет 194400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год –0,0 тыс. рублей;  2018 год –0,0 тыс. рублей;  2019 год –0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 32400,0 тыс. рублей;  2023-2033 годы – 162000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

Сельское поселение Березняки расположено в юго-восточной части муниципального района Кинель-Черкасский на границе с Борским и Похвистневским районами, а также Оренбургской областью. Административным центром сельского поселения Березняки является село Березняки.

Общая площадь земель сельского поселения Березняки в установленных границах составляет 15328,6 га.

Границы сельского поселения Березняки установлены Законом Самарской области № 56-ГД от 25.02.2005 г «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

Сельское поселение Березняки граничит:

* с сельским поселением Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский;
* с сельским поселением Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский;
* с сельским поселением Петровка муниципального района Борский;
* с городским округом Похвистнево;
* с Оренбургской областью.

Сельское поселение Березняки включает с себя три населённых пункта: с.Березняки, пос. Дубовый Колок, пос. Верхнекутулукский.

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным транспортом по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района.

По состоянию на 1.01.2016 года численность постоянного населения сельского поселения Березнякисоставила1093 человека. Доля трудоспособного населения близка к среднему показателю по сельскому населению района и области и составляет 575 человек.

Ведущая роль в экономике сельского поселения Березняки принадлежит аграрному сектору. Сельское хозяйство представлено сельскохозяйственным предприятием ООО СХП "Альянс" и 3 крестьянскими фермерскими хозяйствами (ИП Максимов Е.А. Глава КФХ; ИП Агамирян С.Г. Глава КФХ, ИП Емельянцев В.В. Глава КФХ.Основной отраслью сельхозтоваропроизводителей поселения является растениеводство, где приоритеты отданы производству зерна и подсолнечника.

Личными подсобными хозяйствами населения (127 хозяйств) производится 100% картофеля и овощей, яиц, основная доля молока и мяса.

Кроме того, на территории сельского поселения осуществляют деятельность 4 индивидуальных предпринимателя, их сфера деятельности – розничная торговля.

Важными показателями качества жизни являются - прирост численности населения сельского поселения. По состоянию на 01.01.2016 года численность постоянного населения относительно 01.01.2015 года возросла на 16 человек, что обусловлено ростом рождаемости и миграционным приростом.

Отрадно отметить, что за последние пять лет на территории сельского поселения уровень безработицы снизился до 1,2%, против 4,5% по состоянию на 01.01.2012 года. Это говорит о стабилизации положения на рынке труда и устойчивости социально-экономического развития сельского поселения.

Социальная инфраструктура сельского поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и ближайшие территории городской округ Отрадный и сельское поселение Кинель-Черкассы.

Историко-культурный потенциал сельского поселения позволил включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Транспортное сообщение населения сельского поселения Березняки с другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

На территории сельского поселения Березняки автодорога общего пользования местного значения с твердым покрытием расположена на севере сельского поселения, соединяя административный центр с поселком Дубовый Колок и далее следуя в Оренбургскую область. До поселка Верхнекутулукский можно добраться лишь по дороге без твердого покрытия.

По территории сельского поселения проходят маршруты автобусов: Школьный маршрут «Березняки – Дубовый Колок», «Березняки-Вязники» пассажирский маршрут«Березняки – Самара» (1 рейс, 1 раз в сутки).

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Березники характеризуется не достаточной степенью благоустройства. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 46,8 км, только 20 км автомобильных дорог с твердым покрытием. Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям составляет 64,7%.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

В последнее десятилетие в сельском поселении значительно увеличилось количество личного легкового автотранспорта, вследствие чего безопасность дорожного движения приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям современного общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, организованы маршруты движения школьного автобуса по дорогам общего пользования местного значения. Движение школьного автобуса осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательного учреждения и в обратном направлении. Местные автомобильные дороги, по которым проходит маршрут школьного автобуса, частично находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Мероприятия муниципальной направлены на решение существующихпроблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся отнаселенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательного учреждения и в обратном направлении.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения Березняки, утвержден решением собрания представителей сельского поселения Березняки от 13.12.2013г. № 17-1;

#### Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

#### Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Березняки

#### Прогноз социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Березняки

Прогнозные показатели социально-экономического развития сельского поселения Березняки определены с учетом сценарных условий, изложенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области до 2025 года «Кинель-Черкасский район-территория качества», разработанном на ее основе прогнозе социально-экономического развития сельского Березняки на среднесрочный период 2017-2019 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения Березняки приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Факт | Оценка | | Прогноз | | | | |
|  |  | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2025 год | 2033 год |
| Сельское хозяйство | | | | | | | | | |
| Объем произведенной продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 136,5 | | 142,8 | 151,8 | 161,0 | 170,3 | 252,0 | 528,0 |
| Индекс сельскохозяйственного производства | в % к пред. году | 100,4 | | 100,0 | 100,5 | 101,2 | 101,7 | 112,5 | 116,4 |
| Торговля | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 17,0 | | 14,9 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 25,6 | 48,8 |
|  | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 100,4 | | 81,4 | 96,7 | 99,6 | 100,0 | 103,0 | 108,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (относительно численности трудоспособного населения) | % | 1,2 | | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 1085 | | 1095 | 1101 | 1116 | 1135 | 1239 | 1606 |

В 2016 году прогнозируется снижение темпов сельскохозяйственного производства, что обусловлено сокращением объемов производства зерна к уровню 2015 года. В 2017 году и на последующие годы планируется рост производства сельскохозяйственной продукции, что связано со стабилизацией урожайности сельскохозяйственных культур.

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 17,0 млн. рублей, что на 0,4% превысил уровень 2014 года. В 2016 году ожидается снижение розничного товарооборота, обусловленное влиянием сокращения потребительского спроса, обусловленного падением реальной заработной платы (3,6% к уровню 2014 года), высокого уровня инфляции (107% - 2015г./2014г), сокращением кредитования.

По прогнозу, в среднесрочной перспективе, по мере увеличения реально располагаемых доходов населения, роста потребительского кредитования динамика потребительского спроса населения будет восстанавливаться. Одновременно этому будет способствовать предполагаемое дальнейшее насыщение рынка товарами отечественного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса. В 2033 году объем розничного товарооборота прогнозируется в объеме 48,8 млн. рублей и по отношению к уровню 2015 года увеличится на треть (в сопоставимых ценах).

На протяжении нескольких последних лет ситуация на регистрируемом рынке труда сельского поселения Березняки характеризовалась как стабильная. Основные показатели, характеризующие рынок труда сельского поселения (уровень регистрируемой безработицы, численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одного человека трудоспособного возраста), были одними из самых низких среди муниципальных образований Кинель-Черкасского района.

Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости в 2015 году составила 11 человек, по состоянию на 01.10.2016 года снизилась до 7 человек.

Предполагается, что с 2016 года в экономике начнется процесс восстановления, который повлечет за собой улучшение показателей рынка труда. Прогноз рынка труда на период с 2016 по 2033 годы разработан с учетомукрепления экономики муниципального образования, роста сельскохозяйственного производства, увеличения количества свободных рабочих мест, объемов строительства.

По прогнозу уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный относительно численности трудоспособного населения, в 2025-2033 годынепревысит0,5-0,4%%.

В 2016 - 2033 годах прогнозируется рост численности населения сельского поселения за счет положительной миграции и роста рождаемости.

По прогнозу к концу 2033 года среднегодовая численность населения составит 1606 человека, что 521 человек больше уровня 2015 года.

Сопряженный анализ территориальных ресурсов сельского поселения Березняки и необходимых в течение шестнадцатилетнего периода территорий для всех видов строительства показал, что в этот период территория может развиваться в пределах нынешних земель, как за счет реконструкции сельских территорий, так и за счет освоения новых площадок.

Градостроительнаядеятельность в сельском поселении Березняки осуществляется в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее - Генеральный план).

Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает рамочные условия использования сельской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и планировочная специфики территории, сложившиеся особенности использования земель.

При зонировании территории будут продолжать использоваться принципы экологическогоприоритетапринимаемыхрешений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зонидругихпланировочныхограничений;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источниковзагрязненияокружающейсреды.

***Прогноз развития дорожной сети***

Так как, к вопросам местного значения сельского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Основными перспективными направлениями совершенствования транспортной системы сельского поселения Березняки, предусмотренными Генпланом, в условиях интенсивной автомобилизации населения сельского поселения являются мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство сельского поселения Березняки, для увеличения пропускной способности автомобильных дорог на первый план выходит выполнение работ по реконструкции участков улично-дорожной сети, в первую очередь на участках, примыкающих к перекресткам.

### *Прогноз показателей безопасности дорожного движения*

С целью повышения безопасности генеральным планом предлагается оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с внутренним освещением и дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветныхдорожныхпокрытий.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог общего пользования местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных комплексных программ с привлечением средств бюджетов всех уровней и средств дорожного фонда.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог общего пользования местного значения, показывает необходимость комплексногоподхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях программы.

**2. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.**

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**3. Перечень целевых показателей (индикаторов) программы**

Показатели (индикаторы) программы отражающие результаты реализации мероприятий программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | | | |
| 2015 отчет | 2016 оценка | Плановый период (прогноз) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Березняки путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 62,2 | 61,1 | 19,6 |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Березняки, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения | % | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

**4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложение 1 к муниципальной программе.

**5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий объектов транспортной инфраструктуры**

Перечень мероприятий программы приведен в Приложение 1 к программе.

Система финансового обеспечения реализации мероприятий программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реализацию мероприятий программы является Администрация сельского поселения Березняки.

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета поселения составляет 194400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022год – 32400,0 тыс. рублей;

2023- 2033 годы – 162000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение срока действия программы.

**6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Критериями оценки эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

-повышение безопасности;

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Приложение 1

к программе «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры сельского поселения Березняки

Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы

Перечень основных мероприятий к программе «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия | Срок реализации | Форма бюджетных ассигнований | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 | **Всего** |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Березняки путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Трудовая,  с. Березняки | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | 32400,0 | - | **32400,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.2 | 2. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Набережная,  с. Березняки | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 27000,0 | **27000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.3 | 3.Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Октябрьская,  с. Березняки | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 17000,0 | **17000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.4 | 4.Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Полевая,  с. Березняки | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 25000,0 | **25000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.5 | 5. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Набережная,  с. Дубовый Колок | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 35000,0 | **35000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.6 | 6. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Новая,  с. Дубовый Колок | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 15000,0 | **15000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.7 | 7. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Центральная,  с. Дубовый Колок | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - |  | - | 25000,0 | **25000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.8 | 8. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Ново-Садовая,  с. Березняки | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 9000,0 | **9000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| 1.9 | 9. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Садовая,  с. Березняки | Администрация сельского поселения Березняки | 2023-2033  годы | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 9000,0 | **9000,0** | Средства бюджета сельского поселения | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **32400,0** | **162000,0** | **194400,0** |  |  |