Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2027 годы в 2023 году

**1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в сельском поселении Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2027 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 26.04.2018 № 44.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Березняки, обеспечение безопасности дорожного движения.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- увеличение протяженности, а также достижение требуемого технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Березняки;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по содержанию дорог местного значения в зимнее время;

- по грейдированию и отсыпке дорог местного значения;

- по содержанию дорог местного значения;

- по инициативному проекту «Наружное электроосвещение «Светлые улицы поселка Дубовый Колок»

В 2023 году в рамках мероприятий муниципальной программы были проведены следующие работы:

- в зимний период регулярно производилась очистка дорог от снега. Была задействована снегоуборочная техника ООО СХП «Альянс» (2 единицы), и трактор Администрации сельского поселения Березняки (1 единица);

- своевременно очищали тротуар возле школы, а также подъездные территории и общественно значимые объекты;

- реализован инициативный проект «Наружное электроосвещение «Светлые улицы поселка Дубовый Колок».

Таблица 1

**3.2.** Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые  |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети) | км | 13,25 | 13,25 | 100 |  |
| 2. | Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | км | 32,95 | 32,95 | 100 |  |
| 3. | Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  |  | - | - | 100% |  |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

- содержание дорог местного значения в зимнее время;

- грейдирование и отсыпка дорог местного значения;

- содержание дорог местного значения;

- инициативный проект «Наружное электроосвещение «Светлые улицы поселка Дубовый Колок».

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. **Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 4/4=100%**

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году являются:

 - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

 - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

 - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наи**менованиемероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | содержание дорог местного значения в зимнее время | 588 195,26 | 497 638,00 |  84,60 | Экономия образовалась в связи с выполнением меньших объемов работ по очистке дорог от снега |
| 2. |  грейдирование и отсыпка дорог  | 60 569,93 | 60 569,93 | 100,00 |  |
| 3. | содержание дорог местного значения  | 1 356 068,00 | 1 206 823,51 | 89,00 | Экономия образовалась в связи с тем, что оплата за электроэнергию за декабрь 2023г, фактически произведена в январе 2024г |
| 4. | инициативный проект «Наружное электроосвещение «Светлые улицы поселка Дубовый Колок». | 50 000,0 | 50 000,0 | 100,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2 054 833,19** | **1 815 031,44** | **88,30** |  |

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:**

 Муниципальное задание отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:**

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Отсутствуют.

**3.9.Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования:**

Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

 1,0+1,0+1,0

 R= \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_х 100% = 113,3 %

 1 815 031,44

 2 054 833,19

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Березняки, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 №113, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 113,3 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Березняки продолжить реализацию мероприятий в рамках вновь разработанной муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2027 годы в 2024 году.

Глава сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев