**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019–2027 годы в 2023 году**

 **1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019–2027 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 26.04.2018 № 45.

**2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- повышение срока службы систем коммунальной инфраструктуры;

- приведение жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельского поселения.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;

- приобретение оборудования по объектам ЖКХ;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения.

 В течение года приобретались водяные насосы в количестве 7 штук. Шесть насосов установлено-один насос находится в запасе.

 В течении года устранялись утечки в колодцах, проводилась работа по ремонту водяной башни в с.Березняки.

Таблица 1

**3.2.** Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые  |
| 1. | Снижение аварийности на водопроводных сетях | % | 24,5 | 24,5 | 100,0 |  |
| 2. | Снижение аварийности на тепловых сетях | % | 27,7 | 27,7 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  |  |  |  | 100,0 |  |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельских поселений.

- приобретение оборудования по объектам ЖКХ;

Мероприятия муниципальной программы выполнены в 2023 году в полном объеме в установленные сроки**. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%**

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году являются:

 - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

 - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

 - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наи**менованиемероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения | 148 870,92 | 148 870,92 | 100,00 |  |
| 2. | предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения | 109 500,00 | 109 500,0 | 100,00 |  |
| 3. | приобретение оборудования по объектам ЖКХ | 210 770,00 | 210 770,00 | 100,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | **469 140,92** | **469 140,92** | **100,00** |  |

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:**

 Муниципальное задание отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:**

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Отсутствуют.

**3.9.Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования.**

 Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Березняки, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Березняки, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 №113.

**3.10.** Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

 1,0+1,0

R= \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_х 100% = 100 %

 469 140,92

 469 140,92

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Березняки, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 №113, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечения надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019–2027 годы.

Глава сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев